Na temelju  članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», 68/18), te članka 32. Statuta Općine Brela («Glasnik- službeno glasilo Općine Brela» broj 1/13), Općinsko vijeće Općine Brela na sjednici održanoj dana 30.08.2019 .godine donijelo je

ODLUKA O POLUGODIŠNJEM  IZVRŠENJU  PROGRAMA

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području  Općine Brela

za 2019.godinu

Članak 1.

Ovim  programom određuje se gradnja komunalne infrastrukture u 2019. godini na području Općine Brela.

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje:

- opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima

- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s izvorom financiranja.

Članak 2.

U 2019. godini gradnja komunalne infrastrukture iz čl. 1. ove Odluke u Općini Brela obuhvaća:

- Uređenje i asfaltiranje  ulice –proširenje cesta

PLANIRANI RASHODI:  532.000    kuna  ,utrošena su sredstva u iznosu  od  0,00 kn

3. Uređenje groblja Sv Jure

PLANIRANI RASHODI:   4.000.000  kuna, utrošeno je u iskope u iznosu od

0,00 kn

4.Uređenje groblja Sv Stjepan

PLANIRANI RASHODI     2.600.000     kuna, utrošeno je  111.402,44 kn

5.Izrada plana i projekata

PLANIRANI IZNOS    320.000   kuna, utrošeno je za razne projekte 71.500,00 kn

6.Uređenje javnih stepenica-Frankopanska

PLANIRANI IZNOS          200.000  kn ,utrošeno je 34.998,63 kn

7. Protupožarni put ,Stomarica-Meštrov dolac,hidranti

PLANIRANI IZNOS      100.000 kn, utrošeno je 49.942,50 kn

8.Kućice na J P

PLANIRANI IZNOS    40.000,00kn, utrošeno je 27.210,00 kn.

9.Led rasvjeta

PLANIRANI IZNOS    320.000   kn ,utrošeno je  130.909,00 kn

10. Izgradnja dječjeg vrtića

PLANIRANI IZNOS    11.025.000,00 kn

11.Javna rasvjeta -B Kašića

PLANIRANI IZNOS   100.000  kn , utrošeno je 94.768,11 kn

Članak 3.

Za financiranje ovog programa predviđaju se sredstva prikupljena od naplate komunalnog doprinosa, naknada za priključenje te ostalih prihoda Općine Brela.

Klasa:021-01/19-01/557

Urbroj:2147/03-01/01-19

Brela,30.08.2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BRELA

Predsjednik

Berislav Filipović