Na temelju  članka  71.  Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», br 68/18,110/18, 32/20), te članka 32. Statuta Općine Brela («Glasnik- službeno glasilo Općine Brela» broj 1/13), Općinsko vijeće Općine Brela na sjednici održanoj dana  16.09. 2022.godine donijelo je

Izvješće o godišnjem izvršenju programa

građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području  Općine Brela

za 2021.godinu

Članak 1.

Ovim  programom određuje se gradnja komunalne infrastrukture u 2021. godini na području Općine Brela.

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje:

- opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima

- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s izvorom financiranja.

Članak 2.

U 2021. godini gradnja komunalne infrastrukture iz čl. 1. ove Odluke u Općini Brela obuhvaća:

| A020103 |  | Program gradnje komunalne infr.str. za 2021 |
| --- | --- | --- |
|  |  | OPIS | PLAN | IZVRŠENJE |
|  |  |  | ZA 2021 | 1.1.-31.12. |
| K100001 | R053 | Protupožarni put Stomarica - Meštrov dolac | 150.000,00 | 126.618,70 |
| K100002 | R054 | Izgradnja Groblje Sv Stjepan | 2.500.000,00 | 1.254.335,58 |
| K100003 | R055 | Groblje Sv jure | 4.000.000,00 | 1.146.341,49 |
| K100006 | R058 | LED rasvjeta | 320.000,00 | 235.636,20 |
| K100009 | R059 | Asvaltiranje ulice Boričak - Put Luke | 400.000,00 | 0,00 |
| K100007 | R058-1 | Asvaltiranje ulice Banje - Šošići | 250.000,00 | 0,00 |
| K100008 | R060 | Za građevinske radove Djećiji vrtić Brela | 1.700.000,00 | 133.600,00 |
| K100008 | R061 | Za nabavu opremu Djećiji vrtić Brela | 800.000,00 | 712.974,86 |
| K100008 | R062(55-1) | Za nadzor građevinskih radova u 2021. godini | 300.000,00 | 0,00 |
| K100010 | R064 | Sufinanciranje nabave kante za smeće | 50.000,00 | 22.273,87 |
| A100028 | R072-2 | ŠETNICA LUČICA-SOLINE | 500.000,00 | 415.930,00 |
| K100016 | R060-1 | UREĐENJE JAVNOG PARKINGA (DV / Osnovna škola) | 770.000,00 | 736.924,75 |
| K100017 | R059-1 | UREĐENJE PRISTANIŠTA CRNI KUK | 300.000,00 | 0,00 |
| A100029 | R079-3 | ZAŠTITNA OGRADA DJEČJE IGRALIŠTE | 100.000,00 | 0,00 |

Članak 3.

Za financiranje ovog programa predviđaju se sredstva prikupljena od naplate komunalnog doprinosa, naknada za priključenje te ostalih prihoda Općine Brela.

Članak 4.

Ovaj Izvještaj o polugodišnjem izvršenju Program gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu, objavit će se u „Glasniku-službenom glasilu Općine Brela“.

KLASA    : 023-05/22-01/307

URBROJ : 2181/19-02/22-01/1

Brela, 16.09. 2022. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BRELA

Predsjednik

Toni Škrabić