| REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA BRELA OPĆINSKI NAČELNIK Trg žrtava Domovinskog rata 1, 21322 Brela KLASA: 406-02/26-01/1 URBROJ: 2181-19-26-1 Brela, 08.01.2026. |  |
| --- | --- |

Na temelju članka 28. stavka 1.  Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16 i 114/22), članka 3. stavka 2. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi ( „Narodne novine“, broj 101/17, 114/20 i 30/23), članka 42. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 46. Statuta Općine Brela („Glasnik – službeno glasilo Općine Brela“ broj 2/22), općinski načelnik Općine Brela donosi

PLAN NABAVE OPĆINE BRELA ZA 2026. GODINU

Članak 1.

Planom nabave za 2026. godinu određuje se nabava roba, radova i usluga za koju su sredstva planirana u Proračunu Općine Brela za 2026. godinu. Nabavu roba, radova i usluga za potrebe Općine Brela provoditi će Jedinstveni upravni odjel Općine Brela.

Članak 2.

Općinski načelnik, ovlašten je za donošenje odluka o početku i odluka o odabiru/poništenju u postupcima jednostavne nabave i javnih nabava iz Plana nabave.

Članak 2.

| Redni broj | Evidencijski broj nabave | Zakonski okvir | Predmet javne nabave | Vrsta ugovora | CPV | Procijenjena vrijednost nabave (EUR) | Vrsta postupka | Društvene i druge posebne usluge | Predmet podijeljen u grupe | Tehnika / Okvirni sporazum | Financiranje iz EU fondova | Planirani početak postupka | Planirano trajanje ugovora / O.S. | Provodi drugi naručitelj | Napomena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0001 | JDN-01/26 | Jednostavna nabava | Radovi na groblju sv. Jure (stepenice i wc) | Radovi | 45215400-1 (Radovi na groblju) | 10.000,00 | Jednostavna nabava | NE | NE |  | NE | 2. kvartal | Jednokratno |  |  |
| 0002 | JN-01/26 | Zakon o javnoj nabavi | Proširenje vatrogasnog doma | Radovi | 45216121-8 (Radovi na izgradnji vatrogasne postaje) | 100.000,00 | Otvoreni postupak | NE | NE |  | NE | 3. kvartal | 3 mjeseca |  |  |
| 0003 | JDN-02/26 | Jednostavna nabava | Sanacija šetnice Jakiruša - Kamen Brela | Radovi | 45233161-5 (Radovi na izgradnji pješačke staze) | 30.000,00 | Jednostavna nabava | NE | NE |  | NE | 2. kvartal | Jednokratno |  |  |
| 0004 | JDN-03/26 | Jednostavna nabava | Ugradnja ograde na javnim površinama | Radovi | 45342000-6 (Postavljanje ograda) | 50.000,00 | Jednostavna nabava | NE | NE |  | NE | 1. kvartal | Jednokratno |  |  |
| 0005 | JN-02/26 | Zakon o javnoj nabavi | Izgradnja sportske dvorane | Radovi | 45212225-9 (Građevinski radovi na sportskim dvoranama) | 300.000,00 | Otvoreni postupak | NE | NE |  | NE | 3. kvartal | 6 mjeseci |  |  |
| 0006 | JDN-04/26 | Jednostavna nabava | Izgradnja automatskih podiznih stupića | Radovi | 34928300-1 (Sigurnosne zapreke) | 10.000,00 | Jednostavna nabava | NE | NE |  | NE | 1. kvartal | Jednokratno |  |  |
| 0007 | JDN-05/26 | Jednostavna nabava | Uređenje parkinga crva sv. Stjepana | Radovi | 45223300-9 (Radovi na izgradnji parkirališta) | 30.000,00 | Jednostavna nabava | NE | NE |  | NE | 1. kvartal | Jednokratno |  |  |
| 0008 | JDN-06/26 | Jednostavna nabava | Uređenje parkinga za autobuse "Šampion" | Radovi | 45223300-9 (Radovi na izgradnji parkirališta) | 30.000,00 | Jednostavna nabava | NE | NE |  | NE | 2. kvartal | Jednokratno |  |  |
| 0009 | JDN-07/26 | Jednostavna nabava | Uređenje ceste i parkinga groblje i crkva sv. Jurja | Radovi | 45233140-2 (Radovi na cestama) | 60.000,00 | Jednostavna nabava | NE | NE |  | NE | 2. kvartal | Jednokratno |  |  |
| 0010 | JDN-08/26 | Jednostavna nabava | Izgradnja šetnice Berulija - Baška Voda | Radovi | 45233161-5 (Radovi na izgradnji pješačke staze) | 50.000,00 | Jednostavna nabava | NE | NE |  | NE | 2. kvartal | Jednokratno |  |  |
| 0011 | JDN-09/26 | Jednostavna nabava | Izgradnja dječijeg igrališta Gornja Brela | Radovi | 45236210-5 (Radovi na dječjim igralištima) | 15.000,00 | Jednostavna nabava | NE | NE |  | NE | 2. kvartal | Jednokratno |  |  |
| 0012 | JN-03/26 | Zakon o javnoj nabavi | Blue lab (zbirka maritimne baštine Brela) | Usluge | 92521000-9 (Usluge muzeja) | 200.000,00 | Otvoreni postupak | NE | NE |  | DA | 2. kvartal | 3 mjeseca |  | Financiranje iz EU |
| 0013 | JDN-10/26 | Jednostavna nabava | Dezinsekcija i deratizacija | Usluge | 90921000-9 (Usluge dezinfekcije i dezinsekcije) | 6.000,00 | Jednostavna nabava | NE | NE |  | NE | 1. kvartal | 12 mjeseci |  |  |
| 0014 | JDN-11/26 | Jednostavna nabava | Nasipanje i obnova plaža | Radovi | 45252124-3 (Radovi na obalnoj zaštiti) | 65.000,00 | Jednostavna nabava | NE | NE |  | NE | 2. kvartal | Jednokratno |  |  |
| 0015 | JDN-12/26 | Jednostavna nabava | Sanacija odrona, održavanje vatrogasnih puteva | Radovi | 45233141-9 (Radovi na održavanju cesta) | 30.000,00 | Jednostavna nabava | NE | NE |  | NE | 2. kvartal | Jednokratno |  |  |
| 0016 | JDN-13/26 | Jednostavna nabava | Asfaltiranje ulice Novaci | Radovi | 45233222-1 (Radovi na asfaltiranju) | 60.000,00 | Jednostavna nabava | NE | NE |  | NE | 3. kvartal | Jednokratno |  |  |
| 0017 | JDN-14/26 | Jednostavna nabava | Sanacija zgrade Općine | Radovi | 45453100-8 (Radovi na obnovi zgrada) | 20.000,00 | Jednostavna nabava | NE | NE |  | NE | 3. kvartal | Jednokratno |  |  |
| 0018 | JDN-15/26 | Jednostavna nabava | Radovi na proširenju ulice Put luke | Radovi | 45233120-6 (Radovi na izgradnji cesta) | 60.000,00 | Jednostavna nabava | NE | NE |  | NE | 2. kvartal | Jednokratno |  |  |

Članak 3.

Plan nabave stupa na snagu danom donošenja, objavljen je u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. Objaviti će se u ˝Glasniku – službenom glasilu Općine Brela” i na web stranici Općine Brela www.opcina-brela.hr.

OPĆINSKI NAČELNIK

Stipe Ursić